Umowa na realizację robót budowlanych docieplenia i kolorystyki budynku wraz z robotami remontowymi zewnętrznymi dla Przedszkola Publicznego nr 38 w Rzeszowie

W dniu .......................2014 roku w Rzeszowie, pomiędzy Przedszkolem Publicznym nr 38 w Rzeszowie, z siedzibą: Al. T. Rejtana 28, 35-310 Rzeszów, reprezentowaną przez:

1. Dyrektor Przedszkola – Dorota Mackiewicz

2. Główną Księgową – Katarzynę Gunia-Socha

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a

…………………………………………………………………………………………………... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o treści następującej:

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oraz wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w ramach remontu, Strony oświadczają co następuje:

§ 1. Zakres i terminy realizacji umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane docieplenia i kolorystyki budynku, izolacji stropodachu, przebudowę tarasu, schodów, ocieplenie i izolacja fundamentów, montaż urządzeń małej architektury, remonty: schodów, kominów, poszycia dachu, instalacji odgromowej, płyty odbojowej, utwardzenia przy budynku, ogrodzenia oraz pergoli śmietnikowej, a także inne prace towarzyszące dla budynku Przedszkola Publicznego nr 38 w Rzeszowie. W szczególności zakres robót obejmuje realizację poszczególnych robót, wykazanych w dokumentacji projektowej oraz przetargowej (przedmiary). Ponadto umowa obejmuje inne związane z powyższymi roboty towarzyszące wyszczególnione w dokumentacji technicznej i projektowej stanowiącej integralny załącznik niniejszej umowy i/lub szczególne wymagania techniczne i technologiczne związane z charakterem i asortymentem przewidzianych robót.

- Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy:

- Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami: dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy w tym: kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia;

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na …………..2014 r. Zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia ………. roku. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia terminów pośrednich odbiorów robót określonych w załączonym do oferty harmonogramie.

- Zmiana terminu realizacji umowy na dłuższy może zostać dokonana tylko w przypadkach uzasadnionych (siła wyższa w rozumieniu zapisów kodeksu cywilnego), których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. W takim przypadku Wykonawca winien uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego.

- Wykonawca niniejszym potwierdza, iż otrzymał dokumentację projektową, która jest kompletna z punktu widzenia realizacji inwestycji, której ma służyć i nie wnosi zastrzeżeń co do jej merytorycznej zawartości oraz adekwatności ilościowo-jakościowej wykazanych w niej robót.

§ 2 Obowiązki stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

- protokolarne przekazanie do 7 dni od zawarcia umowy placu budowy i wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienie odbiorów częściowych i końcowego wykonanych robót w terminach określonych w niniejszej umowie,

- niezwłoczne rozwiązywanie problemów natury technicznej mogących mieć wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót. Za problemy techniczne uważa się wskazane pisemnie braki rozwiązań wykonawczych, które wynikają z dokumentacji projektowej, a nie stanowią rozwiązań standardowych, systemowych lub ogólnie przyjętych jako najlepsza praktyka budowlana,

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami prawnymi oraz Polskimi Normami, wskazówkami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, zaleceniami PINB, oraz zasadami najnowszej, dostępnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

- pod rygorem nieodebrania robót, każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym lub z Inspektorem nadzoru, zastosowanego materiału/urządzenia/sprzętu co do parametrów technicznych wbudowanego elementu, a także w szczególności uzyskiwać pisemną zgodę na wbudowanie danego materiału wykończeniowego (np. kolory tynków, płytek, kamienia, blach itp.),

- prowadzenie robót w szczególny sposób uwzględniający charakter obiektów oraz fakt niewyłączania ich  z użytkowania na czas robót,

- pisemne zgłaszanie wykonanych robót do odbioru,

- protokolarne przejęcie terenu budowy do 7 dni od zawarcia umowy oraz zapewnienie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy (część magazynowa, socjalna oraz sanitarna),

- prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p. poż       i ochrony przed kradzieżą,

- utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót na danym odcinku każdorazowo uporządkowanie go. Po zakończeniu etapu robót uporządkowanie odcinka, na którym roboty były prowadzone i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót, uporządkowanie będzie jednym z warunków przystąpienia Zamawiającego do czynności odbiorowych.

- zagospodarowanie we własnym zakresie materiałów i elementów pozyskanych z rozbiórek oraz powstających w trakcie prac, które Zamawiający lub Inspektor nadzoru zakwalifikuje jako nienadające się do ponownego użycia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a co do materiałów uzyskanych z rozbiórki nadających się do ponownego użycia uzgadniać z Zamawiającym lub Inspektorem nadzoru sposób ich zagospodarowania,

- prowadzenie dokumentacji prac realizowanych,

- zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy w miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym,

- udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego,

- natychmiastowe zawiadomienie Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, a ponadto zgłaszanie takich robót do odbioru,

ł)  przerwanie robót na żądanie Inspektora Nadzoru, PINB lub Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- ponoszenie kosztów za media wg wskazań podliczników, które Wykonawca jest zobowiązany zamontować na własny koszt,

- zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności o minimalnej wartości 400 tys. zł na wypadek szkód związanych z działalnością Wykonawcy dotyczących realizacji przedmiotu umowy i przedłożenia jej Zamawiającemu. Kserokopia w/w polisy stanowi załącznik do Umowy,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej zmiany w stosunku do projektu, atesty, certyfikaty itp.,

- wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wymaganych czynności sprawdzających, badań i pomiarów oraz przekazanie dokumentacji z tych czynności Zamawiającemu przy odbiorze,

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie wymagań związanych z utrzymaniem warunków gwarancyjnych,

- uzyskanie zgody Zamawiającego na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawcą,

- w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców na żądanie Zamawiającego przedkładać dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za wykonane roboty na rzecz podwykonawców,

- prowadzenie robót w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu, w którym odbywają się prace, stosując odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem i ewentualnym zniszczeniem mienia użytkowników i osób trzecich znajdujących się w budynkach jak i ich otoczeniu,

- prowadzenie robót w dzień, w maksymalnym przedziale godzin od 6.00 do 21.00 z wyłączeniem niedziel i świąt, a ponadto biorąc pod uwagę charakter budynku – w sposób jak najmniej uciążliwy dla działalności obiektu, a w szczególności użytkowników,

- świadczenie gwarancji i rękojmi wg zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji oraz oświadcza , że adres do korespondencji to:

………………………………….

…………………………………

( 3 Wynagrodzenie

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zamówienia.

- Wynagrodzenie dla Wykonawcy ustala się na podstawie złożonej oferty według cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy:

  - cena bez VAT ……………..

(słownie:................................................................................ ) złotych.

  - cena z VAT ………………………...

(słownie:................................................................................ ) złotych.

- Podstawą wystawienia faktury częściowej lub końcowej będzie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego protokół częściowy lub końcowy odbioru wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w §9. umowy oraz harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty i umowy.

- Faktura za wykonane roboty może być wystawiana nie częściej niż co miesiąc po zsumowaniu wartości robót wykonanych w danym okresie.

- Wykonawca wystawi fakturę za realizację przedmiotu odbioru w terminie do 7 dni od daty odbioru wolnego od wad i usterek po uprzednim uregulowaniu należności względem podwykonawców. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP: 	. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem VAT i posiada NIP 813-109-66-60

- Strony uzgodniły, że należność za roboty będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: 	 prowadzony przez 	.

- Należności Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z wykonania części lub całości robót nie mogą być przedmiotem przelewu (sprzedaży).

- Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający ma prawo do zmiany projektu, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac, wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej, za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie ze stawkami zawartymi w ofercie na podstawie, której została zawarta niniejsza umowa, a w przypadku ich braku Wykonawca przedstawi kosztorys obejmujący zmieniony zakres robót w oparciu o aktualne katalogi nośników cenowych np. Sekocenbud.

- Po zakończeniu realizacji robót Zamawiający rozliczy z się Wykonawcą za zużyte media na podstawie wskazań podliczników, do których zamontowania i udostępniania w celu odczytania ich wskazań do obciążenia kosztami zużycia mediów jest zobowiązany Wykonawca. Rozliczenie odbędzie się według wskazań i stawek naliczanych przez dostawców mediów dla Zamawiającego.

- W wypadku nie uregulowania przez Wykonawcę w terminie umownym kosztów za media, Zamawiający ma prawo potrącić wykazane zaległości Wykonawcy z faktury końcowej za roboty objęte niniejszą umową.

( 4 Wykonanie umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych:

- zgodnych z dokumentacją projektową,

- w jakości zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,

- w kolorystyce i strukturze zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, w szczególności w odniesieniu do estetyki materiałów wykończeniowych,

- posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż),

- posiadających atesty zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatach technicznych, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy,

- oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi oraz zasadami najnowszej, dostępnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

( 5 Przedstawiciele stron

1. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru w osobie ………………….

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo

budowlane.

2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością robót które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacją techniczną wykonania umowy,

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ...................................... działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym, w tym projektantom oraz pracownikom Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

( 6 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej Zabezpieczeniem,

- Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

97 1240 1792 1111 0010 6016 3582

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w ( 3 ust. 2 pkt. 2) tj. w kwocie 	 złotych zdeponowane na koncie Zamawiającego lub jej równowartości w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie jak w §6 ust. 2. pkt. b i c. Jeżeli Zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, wówczas Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży Zamawiającemu oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten powinien zawierać w swojej treści zobowiązanie banku (instytucji ubezpieczeniowej) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, na każde pisemne żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie należy wnieść  najpóźniej w przeddzień podpisania niniejszej umowy. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 97 1240 1792 1111 0010 6016 3582 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr …………………………z dnia …………………. .

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o zaliczenie wpłaconego wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane potwierdzonego protokolarnie. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, a wypłacona zostanie w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru 36 miesięcy potwierdzonego protokołem lub w przypadku stwierdzenia wad po protokolarnym potwierdzeniu przez Zamawiającego ich usunięcia.

- Ostateczne wydanie oryginału dokumentu zabezpieczenia lub depozytu zabezpieczającego może nastąpić dopiero po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

( 7 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy określony w (1 wykonany zostanie  zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego, zgodnie z technologią, warunkami technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, Polskimi Normami, zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z najnowszą dostępną wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną, a także z należytą starannością i jakością, właściwie z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, a ponadto przy zachowaniu należytej estetyki.

- Na podstawie art.558 §1 w zw. z art.568 §1 Kodeksu Cywilnego strony umownie rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres ………………. miesięcy. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie …………… miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, potwierdzonego protokolarnie.

- Wykonawca udzieli ……………….. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Okres gwarancji dla naprawianego zakresu robót ulega wydłużeniu o czas przeznaczony na usunięcie wad i okres gwarancji producenta wymienionych elementów.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej obiektu, lub odstąpić od umowy,

- Ponadto z tytułu odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Wykonawcę i/lub jego pracowników czy podwykonawców na mieniu użytkowników obiektu remontowanego lub osób trzecich, Wykonawca przedstawi polisę ubezpieczenia OC na kwotą nie niższą niż 400 tys. zł.

( 8 Kary umowne

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w stosunku do ceny, o której mowa w ( 3 ust. 2 pkt. 1) w następujący sposób:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w ( 3 ust.2 pkt. 1), za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w ( 1 ust. 3 zd.2. oraz w przedłożonym harmonogramie wykonywania prac,

- w przypadku wprowadzenia terminów pośrednich za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym za dane zadanie/etap, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w/w harmonogramie,

- 0,1 % ceny za każdy dzień niezasadnej zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego bezusterkowego odbioru.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w ( 3 ust. 2.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- 0,2 % ceny za każdy dzień niezasadnej zwłoki w przystąpieniu do odbioru  przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysokości poniesionej szkody.

( 9 Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego i końcowego będzie przedmiot zamówienia określony w § 1 umowy.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- atesty na prefabrykaty i materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań

- Odbiór gwarancyjny odbywa się po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę o zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru. W terminie 14 dni Zamawiający powołuje komisję odbiorową stwierdzającą stan faktyczny wykonanych robót oraz zatwierdzającą protokół odbioru końcowego lub nakazującą termin usunięcia wad wykrytych w trakcie czynności odbiorowych. Pozytywny wynik odbioru końcowego jest podstawą częściowego zwrotu zabezpieczenia (70%) określonego w §6, z zastrzeżeniem §9 ust. 15.

- Odbiór ostateczny odbywa się w okresie od 35-go do 36-go miesiąca licząc od daty odbioru końcowego i jego pozytywny wynik jest podstawą do zwolnienia pozostałej kwoty zabezpieczenia, z zastrzeżeniem §9 ust. 15.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu

- kompletną ostateczną dokumentację powykonawczą,

- atesty na prefabrykaty i materiały,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami wydanej decyzji zezwalającej na roboty oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę częściowego lub końcowego odbioru robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie częściowego lub końcowego odbioru prac.

- Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego robót a Wykonawca sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 14 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4.

- Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji komisję odbiorową dla ustalenia warunków odbiorów gwarancyjnego i ostatecznego. Odbiory gwarancyjny i ostateczny polegają na ocenie wykonanych robót, w tym również związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Zamawiający jest zobowiązany do przystąpienia do odbiorów gwarancyjnego i ostatecznego w ciągu 14 dni kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad, o których mowa w ust. 11.

- Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego, a także gwarancyjnego i ostatecznego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub zatrzymać część zabezpieczenia o którym mowa w §6 ust.1,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Komisja odbiorowa w protokole odbioru zawrze wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady potwierdza protokolarnie komisja odbiorowa, uzgadniając z Wykonawcą sposób i termin jej usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym z Zamawiającym kolejnym terminie, Zamawiający zleci ich usunięcie – wykonanie zastępcze, a kosztami usunięcia obciąży Wykonawcę. Wynagrodzenie za powyższe roboty w pierwszej kolejności zostaną potrącone ze zdeponowanego przez Wykonawcę zabezpieczenia określonego w §6 ust.1.

( 10 Zmiany w umowie

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej za zgodą obu Stron.

( 11 Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za roboty wykonane na dzień powiadomienia Wykonawcy o odstąpieniu od Umowy,

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwała dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca pozostaje w zwłoce, większej niż 14 dni, do harmonogramu prac, przedstawionego przez niego i zaakceptowanego przy podpisywaniu niniejszej umowy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Stwierdzi się, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacją projektową i/lub Specyfikacją Warunków Zamówienia i/lub specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót i/lub ewentualnymi wprowadzonymi zmianami przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego i/lub używa do wykonania zamówienia materiałów niezgodnych z kosztorysem ofertowym i normami budowlanymi lub zatwierdzonymi przez Zamawiającego i/lub wbrew najnowszej dostępnej wiedzy technicznej lub sztuce budowlanej i/lub bez należytej staranności i jakości, właściwych z punktu widzenia celu jakiemu przedmiot umowy ma służyć i/lub bez zachowania należytej estetyki. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

  - nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur po upływie 30 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie,

  - odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, przystąpienia do odbioru robót, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę na piśmie.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

  - w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy,

  - Wykonawca sporządzi w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. Powyższy wykaz może być elementem rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą,

  - Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni kalendarzowych,

  - Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wniesione przez niego urządzenia zaplecza,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń konstrukcji na podstawie wykazu materiałów, chyba że ich zakup nie został zatwierdzony na piśmie przez Zamawiającego,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

( 13 Podwykonawcy

1.	Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że Wykonawca wskazał w ofercie przetargowej te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jakość prac wykonanych przez Podwykonawców nie może być niższa niż robót wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość robót wykonanych przez podwykonawców tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2.	Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

3.	Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

4.	Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.

5.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

6.	W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku ujawnienia się podwykonawców na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego część zamówienia, która zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji. Przepis ust. 7 i następne stosuje się odpowiednio.

7.	Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, są zobowiązani, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu wzoru tej umowy, przy czym:

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej ze wzorem umowy;

- wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty wykazujące, że proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będącego stroną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

8. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: w umowach o podwykonawstwo należy uwzględnić nie dłuższy niż 30-dniowy termin płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom oraz okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego.

9. Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w ust. 6;

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni;

10. W przypadku niezgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 2 dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed złożeniem kolejnej faktury zaświadczenia potwierdzonego przez podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany przez podwykonawców zakres prac w przypadku, gdy będzie to wynikało z harmonogramu prac, a dotyczyło poprzedniej faktury. Brak takiego zaświadczenia spowoduje wstrzymanie wypłaty należności wykonawcy lub zamawiający przejmie dług od wykonawcy i przekaże środki na konto podwykonawcy. Wielkość długu zostanie potrącona z faktury wykonawcy. Zapis ten stosuje się do podwykonawców wskazanych przez wykonawcę w ofercie przetargowej.

( 14 Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

( 15 Załączniki

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:

-Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia zawarty w specyfikacji warunków zamówienia z załącznikami: dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

-Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy w tym: kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia;

Załącznik nr 3 – uwierzytelniona kserokopia polisy ubezpieczeniowej,

( 16 Forma umowy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

### Zamawiający						Wykonawca